I. Szczegółowy Opis Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i obsługa techniczna nowej strony internetowej,             a w szczególności:

- wykonanie projektu graficznego strony, przekazanie praw autorskich do stworzonego projektu graficznego i szablonu strony

- dostarczenie systemu CMS typu otwartego

- przeniesienie informacji (we wskazanym zakresie) z dotychczasowych serwisów (www.wfosigw.wroclaw.pl oraz www.poiis-fos.wroc.pl) do nowego oraz wprowadzenie nowych danych

- szkolenie z zakresu obsługi strony

- obsługa i aktualizacja systemu

Informacje o profilu instytucji zamawiającej stronę

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW we Wrocławiu) to samodzielna instytucja finansowa - samorządowa osoba prawna. Istnieje od 1993 r.

- WFOŚiGW we Wrocławiu udziela pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z:

- kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa,

- Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską,

- Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego,

- zobowiązań międzynarodowych Polski i obowiązujących przepisów prawa.

- Fundusz wspiera finansowo zadania prowadzone m.in. przez:

- samorządy,

- jednostki budżetu państwa,

- organizacje pozarządowe,

- podmioty gospodarcze.

- Najważniejsze przedsięwzięcia, które wspiera finansowo Fundusz dotyczą:                                                                                                              - ochrony wód i gospodarki wodnej (m.in. budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji, wodociągów),                                                                                                                                               - ochrony atmosfery (m.in. inwestycje dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii),                               - ochrony ziemi,                                                                                                                                     - ochrony przyrody,                                                                                                                                         - edukacji ekologicznej,                                                                                                                               - profilaktyki zdrowotnej,                                                                                                                                - zapobiegania i likwidacji poważnych awarii i ich skutków,                                                                 - monitoringu środowiska.

Cele strony internetowej

- przedstawienie kompletnej oferty WFOŚiGW we Wrocławiu potencjalnym beneficjentom, którzy mogą ubiegać się o środki finansowe (możliwości pozyskania środków finansowych, informacje o funkcjonowaniu instytucji)

- przekazanie beneficjentom pełnych informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zawartych umów

- prezentacja efektów działalności Funduszu i wspieranych przez niego zadań.

(komentarz: przedmiotowa strona jest jednocześnie stroną BIP).

Wymagania odnośnie nowego systemu CMS

- Wykonawca zapewni wykorzystanie CMS typu otwartego,

Zabezpieczenia przed próbami nieautoryzowanego dostępu do panelu sterowania (wygenerowanie automatycznego e-maila na adres użytkownika oraz administratora oraz zapewnienie możliwości ręcznego zablokowania dostępu przez administratora)

- Wykonawca zapewni ciągłą aktualizację kodów zabezpieczeń CMS w okresie 3 lat.

- Zabezpieczenie przed włamaniami. Rodzaj zastosowanych zabezpieczeń powinien zostać opisany oraz przetestowany. Z testów powinna zostać sporządzona dokumentacja. System powinien być zabezpieczony przed nieautoryzowanymi próbami uzyskania dostępu poprzez znane formy włamań w szczególności na:

a.	Wszelkie odmiany ataków typu SQLInjection

b.	Wszelkie odmiany ataków typu XSS

c.	Inne odmiany ataków

- Wymagania bezpieczeństwa – system powinien także:

  - Stosować mechanizmy identyfikacji (login) i autentykacji użytkowników (hasło),

b. Stosować mechanizmy szyfrowania danych przesyłanych między aplikacją a bazą danych, przy czym wymagane jest stosowanie protokołu SSL,

c. Stosować klucze asymetryczne o długości przynajmniej 1024 bitów i klucze symetryczne o długości 128 bitów do szyfrowania połączenia. Dostarczenie kluczy leży po stronie Wykonawcy.

d. Stosować mechanizmy szyfrowania danych:

    - przechowywanych w bazie danych (hasła, inne krytyczne dane),

    - przechowywanych tymczasowo w stacji roboczej użytkownika,

e. Stosować system uprawnień umożliwiający ograniczenie użytkownikowi dostępu do danych tylko do tej grupy danych, do której jest upoważniony,

f. Umożliwiać fizyczne usunięcie danych z systemu tylko użytkownikom o specjalnych uprawnieniach; pozostali użytkownicy mogą dokonać jedynie usunięcia logicznego danych.

5. Zarządzanie użytkownikami, rolami i uprawnieniami

  - Oprogramowanie powinno umożliwiać zdefiniowanie ról użytkowników  i związanie z tymi rolami uprawnienia do:

    - określonych funkcji w systemie,

    - określonych grup danych

  - Użytkownicy - oprogramowanie powinno umożliwiać:

    - zdefiniowanie użytkowników systemu,

    - przydzielenie użytkownikom tymczasowych haseł oraz

    - przypisanie użytkownika do jednej lub wielu ról.

  - Hasła – oprogramowanie powinno:

    - umożliwiać użytkownikowi wprowadzenie i zmianę znanego tylko jemu hasła,

6. Wymagania dotyczące interfejsu opracowywanego systemu

a. Kompatybilność dla użytkowników przeglądarek internetowych, m.in.: Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera, Safari, Google Chrome i inne (najnowsze wersje na rok 2016). W przypadku korzystania ze starszych przeglądarek, na stronie wyświetli się komunikat o sposobie poprawnego wyświetlania portalu oraz wersji przeglądarek, do których portal jest zoptymalizowany, przy czym wymagane jest od Wykonawcy zapewnienie 100% funkcjonalności systemu dla wymienionych przeglądarek.

b. Strona kodowa powinna zapewniać poprawne wyświetlanie tekstu ze znakami polskimi.

7. Mechanizm przekierowujący użytkownika na zaprojektowaną przez Wykonawcę stronę informacji o błędzie (ERROR 404) w przypadku podania niewłaściwego adresu podstrony, na której znajdzie się informacja o braku szukanego adresu oraz link do strony głównej portalu.

8. Mechanizm umożliwiający wyświetlenie zaprojektowanej przez Wykonawcę informacji o czasowej niedostępności serwisu z powodów technicznych.

9. Możliwość sporządzania raportów, statystyk z pracy – liczba artykułów, załączników etc., zarówno opublikowanych przez poszczególnych redaktorów jak i oglądanych z zewnątrz (statystyki odwiedzin całości i poszczególnych części serwisu oraz pobrań załączników); możliwość generowania przez administratora plików PDF i EXCEL (do wyboru) z danymi zawartymi w statystykach.

10. Możliwość wysyłania newslettera; istnienie mechanizmu umożliwiającego zarówno samodzielne zapisanie/wypisanie się na listę dystrybucyjną przez użytkownika, jak i zapisanie go przez administratora, oraz umożliwiającego import/export listy odbiorców z plików csv/txt. Zabezpieczenie bazy danych z informacjami o użytkownikach powinno spełniać wymagania GIODO w zakresie ochrony danych osobowych. Do szablonu graficznego newslettera będzie można dodawać automatycznie wskazane newsy z podstrony „aktualności” (zdjęcie, tekst, łącze do artykułu na stronie) a także umieszczać w nim dowolne informacje (zdjęcie, tekst i/lub łącze do zewnętrznych serwisów w sieci). Newsletter będzie rozsyłany w treści e-maila. Będzie również istniała możliwość jego edycji jako pliku PDF.

11. Możliwość wskazania, na etapie wprowadzania artykułu, dowolnej liczby działów serwisu, w których dany artykuł będzie się wyświetlał.

12. Możliwość wyboru przez administratora dowolnej konfiguracji wyświetlania na stronie artykułów w danym dziale (datami: rosnąco i malejąco, wg. priorytetu, alfabetycznie).

13. Ustalanie początkowych i końcowych dat i godzin publikacji oraz archiwizacji artykułów.

14. Możliwość automatycznego oraz ręcznego umieszczania daty publikacji.

15. Możliwość stosowania różnych schematów artykułów – min. 5 (np. różniących się sposobem wyróżnień, nagłówkami, itp.). Możliwość ręcznej edycji każdego                              z elementów.

16. Możliwość generowania statystyk oglądalności poszczególnych podstron, ze szczególnym uwzględnieniem statystyk oglądalności publikacji, artykułów i wydarzeń. Możliwość generowania zestawień 10 najbardziej popularnych publikacji, artykułów i wydarzeń. Generowanie zestawień rocznych, kwartalnych, miesięcznych, dziennych.

17. Umieszczenie na stronie głównej linku zawierającego logo Biuletynu Informacji Publicznej (podmiotowa strona jest strona BIP)umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP).

18. Możliwość globalnej zmiany layout-u serwisu – co najmniej żałobny, świąteczny (bożonarodzeniowy i wielkanocny), patriotyczny, standardowy.

19. Automatyczne generowanie kanałów RSS dla każdego działu.

20. Generowanie wiadomości mailowych ze zmianami na poszczególnych wybranych przez użytkownika działach.

21. Powiązanie wszystkich publikowanych treści za pomocą tagów umożliwiających przechodzenie pomiędzy powiązanymi artykułami.

22. Mechanizm umożliwiający generowanie przyjaznych dla użytkowników 
i wyszukiwarek internetowych adresów URL.

23. Automatyczne tworzenie mapy serwisu.

24. Istnienie wyszukiwarki umożliwiającej Użytkownikowi przeszukiwanie serwisu zarówno proste, jak i zaawansowane – z uwzględnieniem kryteriów typu: data graniczna „przed”, „po”, operatorów logicznych „lub” i „oraz”, wyszukiwania dokładnego wyrażenia ujętego w cudzysłów, nieuwzględniania wielkości liter 
w szukanym wyrażeniu.

25. Możliwość przeszukiwania przez administratora zawartości systemu według różnych kryteriów: nazwy pliku, tytułu, daty, godziny, ID artykułu oraz wg opcji wskazanych w pkt. nr 24.

26. Przy tworzeniu artykułów – możliwość wyboru opcji ‘Pokaż na stronie głównej’ (check box); z możliwością wyboru opcji ręcznego bądź automatycznego usunięcia wyświetlania ze strony głównej (ustawienie daty).

27. Mechanizm automatycznej archiwizacji zawartości podstron z określonym czasem publikacji i możliwości korzystania z archiwum. Redaktorzy strony powinni mieć

możliwość decyzji (oraz jej zmiany) dotyczącej przedłużenia czasu publikacji, automatycznej archiwizacji lub usunięcia artykułów. Wszystkie materiały publikowane na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu powinny być archiwizowane. Okresowej dezaktualizacji ulegają obszerne części zawartości serwisu (w szczególności wzory wniosków na wszystkich podstronach: „Złóż wniosek” – „Wnioski: dofinansowanie na zasadach ogólnych” i „Wnioski: programy”. Wykonawca w konsultacji z Zamawiającym zaproponuje budowę podstrony „Archiwum”, która powinna zawierać w/w dane ułożone w czytelny sposób dla użytkownika.

28. Możliwość fizycznego usuwania artykułów i załączników z serwera oraz podmiany plików.

29. Możliwość publikacji załączników w postaci plików, m.in.: MS Office 2000/XP/2003/2007, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mp3, avi, wmv, zip, rar, 3GP, i innych opatrzonych odpowiednimi ikonkami, oraz innych plików dowolnego formatu i rozmiaru opatrzonych właściwą dla nich wspólną ikonką

30. Możliwość publikacji w artykułach plików graficznych i animacji 
w ogólnie dostępnych formatach, m.in. JPG, gif, png, swf, mpg, avi, wmv z możliwością ich odtwarzania bezpośrednio na stronie, bez konieczności pobierania na dysk;

31. Możliwość dodawania plików graficznych do galerii przy poszczególnych artykułach.

32. Możliwość tworzenia podpisów pod zdjęciami umieszczonymi w galerii przy poszczególnym artykule.

33. Mechanizm umożliwiający automatyczne tworzenie miniaturek plików graficznych wprowadzonych do galerii wyświetlanych na końcu artykułu (z możliwością określenia ich rozmiaru).

34. Możliwość dodawania załączników do artykułów, z wyborem sposobu ich wyświetlania (w którym miejscu artykułu, pokazywanie – lub nie – nazwy załącznika, etc.).

35. Przełączanie funkcjonalności WYSIWYG Editor oraz edytora kodu HTML.

36. Możliwość tworzenia w treści edytowanego dokumentu kotwic.

37. Edycja tabel.

38. Możliwość podglądu artykułu oraz całego serwisu przed ostateczną publikacją.

39. Automatyczne backupowanie bazy i systemu – co najmniej 1 raz dziennie i udostępnianie plików (połączenie szyfrowane).

40. Każdy artykuł/plik utworzony w systemie może być publikowany jednocześnie w wielu miejscach niezależnie.

41. Eksport danych z CMS-a w postaci plików XML lub Sql;

42. Wykonawca utworzy moduł „Galeria Wideo/Audio”. Moduł umożliwi zamieszczanie w serwisie plików video i audio, wyświetlanych za pomocą odtwarzacza multimedialnego. Do każdego pliku można dodać: miniaturkę zdjęcia, pokazywaną w widoku startowym, tytuł, krótki opis oraz tagi. Ponadto moduł umożliwia osadzenie pliku  (z zewnętrznego serwisu w sieci np. Youtube), który na stronie wyświetli się razem z playerem. Odtwarzacz plików audio i video będzie miał widoczny panel sterujący (pauza, stop, play, głośność, długość odtwarzanego pliku). Jako opcja musi być dostępna możliwość pobrania materiału multimedialnego i zapisania go na komputerze użytkownika strony. Odtwarzacz multimedialny musi mieć możliwość prezentowania listy innych plików multimedialnych w postaci tytułów i miniatur graficznych na zakończenie odtwarzania pliku multimedialnego. Należy udostępnić możliwość tworzenia „bloku” z najnowszymi materiałami w postaci listy, która zawiera tytuły materiałów elementy graficzne oraz odnośniki. Moduł zapewnia możliwość zmiany kolorystyki każdego pliku video/jego miniatury na stronie na monochromatyczną i po najechaniu kursorem wyświetlenie wersji w pełnym kolorze. Moduł będzie wykorzystywany w szczególności na podstronie: „Edukacja Ekologiczna” oraz „Media” i „Promocja”.

43. Wykonawca utworzy moduł „Galeria fotograficzna”. Moduł umożliwia tworzenie galerii ze zdjęć przesłanych (pojedynczo lub grupowo) na serwer przez redaktorów serwisu. Galeria musi posiadać tytuł oraz krótki opis. Do poszczególnych zdjęć galerii redaktorzy mogą dodać jego opis, a także tekst alternatywny. Zdjęcia mogą być sortowane oraz dowolnie kadrowane. System musi posiadać możliwość prezentowania załączników graficznych w postaci galerii, w tym udostępnienia galerii zdjęć jako wydzielonych stron serwisu oraz w ramach artykułów. Otwieranie widoku powiększenia nie może być blokowane przez systemy blokujące okna typu „pop‐up” przeglądarek. System musi posiadać możliwość otworzenia pliku powiększenia przy wyłączonej w przeglądarce obsłudze JavaScript. Użytkownik galerii może przeglądać zdjęcia za pomocą przycisków „następny”, „poprzedni”, bez konieczności zamykania zdjęcia oraz możliwość przełączenia galerii w tryb pełnoekranowy. Moduł będzie wykorzystywany w szczególności na podstronach: „Aktualności” i „Promocja”. Moduł zapewnia możliwość zmiany kolorystyki każdego zdjęcia/jego miniatury na stronie na monochromatyczną i po najechaniu kursorem wyświetlenie wersji w pełnym kolorze.

44. Wykonawca utworzy moduł „Formularz kontaktowy” umożliwiający użytkownikom strony kontakt e-mail za pomocą formularza zamieszczonego na stronie. Użytkownik będzie miał możliwość zadania pytania pracownikom WFOŚiGW we Wrocławiu bez konieczności korzystania z klienta pocztowego. Dla każdego formularza istnieje możliwość zdefiniowania listy tematów wraz z adresem e-mail, aby zapytanie trafiło do konkretnej osoby. Wiadomości trafiają na zdefiniowany adres e-mail. Moduł może konfigurować indywidualnie każdy formularz. Moduł będzie wykorzystywany na podstronie „Kontakt” oraz na wszystkich podstronach: „Złóż wniosek” – „Wnioski: dofinansowanie na zasadach ogólnych” i „Wnioski: programy”.

45. Wykonawca utworzy aplikację umożliwiającą dodawanie banerów statycznych i innych oraz publikowanie ich na home page. Redaktorzy strony będą mieli możliwość wstawiania plików m.in. .jpg, .png, .gif oraz podpięcia do nich dowolnego linku (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego). Aplikacja powinna umożliwiać także zdefiniowanie daty publikacji banera oraz jego dezaktywacji.

46. Możliwość dodawania stron w menu zgodnych z określonym szablonem oraz definiowania własnych szablonów.

47. Możliwość przenoszenia podstron wewnątrz całej struktury menu w ramach panelu administracyjnego(drzewa menu) oraz definiowania w każdej z gałęzi menu podstrony                  z wykorzystaniem dowolnego, zdefiniowanego szablonu treści.

Kod tworzonej strony internetowej powinien zostać zoptymalizowany zgodnie z technikami SEO w najbardziej popularnych wyszukiwarkach internetowych ze szczególnym naciskiem na wyszukiwarkę www.google.pl. Zastosowane rozwiązania powinny zostać opisane                    w dokumentacji dołączonej do aplikacji

Wykonanie projektu graficznego strony

Przedstawiony projekt powinien uwzględniać specyfikę estetyki właściwej dla stron internetowych urzędów administracji publicznej, uwzględniając jednocześnie aspekty korzystania z informacji wyświetlanych na monitorze (kolorystyka, krój czcionki, rozmiar czcionki, ikony itp.). Projekt graficzny powinien jednoznacznie wskazywać na charakter instytucji i dziedzin, którymi się zajmuje.

Cechy projektu:

- Przejrzysty, funkcjonalny, prosty układ serwisu nastawiony na użytkownika (łatwość odnajdywania informacji).

- Czytelne ikony zarówno na home page jak i na podstronach. Zaprojektowane przez wykonawcę ikony jako element czytelnego i intuicyjnego systemu nawigowania po stronie.

- Budowa modułowa, pozwalająca na korzystanie z serwisu zarówno przez użytkowników urządzeń mobilnych (tel. kom., tablety) jak i tradycyjnych komputerów stacjonarnych.

- Równowaga pomiędzy oprawą graficzną o tekstem, czytelność zastosowanej czcionki (zastosowane rozwiązania graficzne nie mogą przeszkadzać w percepcji informacji).

- Prawidłowe zastosowanie logotypu WFOŚiGW we Wrocławiu zgodnie z wzorami:

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Logo

Wykonawca przygotuje projekty graficzne na podstronę „efekty”:

a). „Prezentację efektów działalności WFOŚiGW we Wrocławiu i zrealizowanych zadań” – projekt graficzny wykonawcy strony: co najmniej 20 slajdów                                                              z infografikami (co najmniej 6) zdjęciami (dostarczonymi przez Fundusz), wykresami (co najmniej 4). Forma prezentacji „odtwarzacz multimedialny” – możliwość przewijania zawartości przez użytkownika oraz wyświetlania w formie ciągłej. Technika wykonania zaproponowana przez wykonawcę strony.

„Mapa/licznik efektów”

Moduł umożliwiający prezentację łącznych efektów zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu od początku funkcjonowania:

a). „Mapa”: możliwość wizualizowania danych („mapowania”) o efektach zadań wspieranych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w formie zestawienia w określonym przedziale czasu (mierzonym w latach). Np. narastająca długość wybudowanych kilometrów kanalizacji w formie wykresu kolumnowego. Tło: mapa Dolnego Śląska. Sugerowana forma: wizualizacja przestrzenna. Projekt zgodny z kompozycją graficzną strony. Technika wykonania zaproponowana przez wykonawcę strony.

b). „Licznik” – moduł umożliwiający prezentację łącznych efektów zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu od początku funkcjonowania:

- Łączna ilość zawartych umów

Łączna wartość udzielonych:

- dotacji (w zł)

- pożyczek(w zł)

Łączna wartość:

- ograniczenie emisji pyłów (w tonach na rok)

Łączne ilości wybudowanych i zmodernizowanych:

- kanalizacji (w km)

- wodociągów (w km)

- oczyszczalni ścieków (w szt.)

- inne dane (z możliwością uzupełnienia)

Możliwość uzyskania przez użytkownika korzystającego z tej aplikacji przekrojowych w/w danych w poszczególnych latach (ikony wyboru: 2015, 2014... itd.). Forma aplikacji „Licznik efektów” jako projekt graficzny z ikonami z możliwością publikacji wybranych elementów (”okien”) licznika. Projekt zgodny z kompozycją graficzną strony. Technika wykonania zaproponowana przez wykonawcę strony.

- Wykonawca dostarczy co najmniej 15 grafik związanych z tematyką środowiskową. Materiały wizualne będą służyły m.in. jako ilustracje do treści na home page w dziale aktualności oraz w sliderze („kalendarium beneficjenta”). Tematyka: rozliczanie wniosków – dokumentacja, prawo;  fundusze unijne – środowiskowe; ochrona wód – kanalizacja, wodociągi, oczyszczalnie; gospodarka odpadami – wysypiska, recykling, azbest; ochrona powietrza - powietrze, klimat; przemysł – emisje; ochrona przyrody – las; odnawialne źródła energii – energia słoneczna; ochrony przyrody; edukacja ekologiczna.

- Wykonawca przygotuje projekt graficzny newslettera zgodny z charakterem kompozycji graficznej strony (m.in. nagłówek: projekt z elementami graficznymi i z logotypem WFOŚiGW we Wrocławiu)

- Wykonawca przygotuje projekt graficzny banera strony WFOŚiGW we Wrocławiu, który   będzie zamieszczany w innych serwisach (dwie wersje statycznego banera pion/poziom z rozszerzeniami: gif, png, JPG.). Projekt będzie zgodny z charakterem kompozycji graficznej strony.

Konieczne jest także opracowanie szaty graficznej strony w wersji dla osób niedowidzących, w wersji tekstowej oraz zaprojektowanie layoutu całego serwisu w wersji żałobnej, świątecznej (bożonarodzeniowej i wielkanocnej), patriotycznej. Projekty powinny uwzględniać możliwość powiększenia zakresu witryny w przyszłości.

Wykonawca musi zaproponować projekt graficzny strony głównej, spełniający wymagania zawarte w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu, przedstawi (zmodyfikowany zgodnie z uwagami Zamawiającego lub w nowej wersji zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego) projekt graficzny strony głównej i podstron, oraz 4 propozycji layoutów okazjonalnych, które po akceptacji, bądź dalszej modyfikacji przez Zamawiającego (zgodnie z zapisami umowy) zostaną wdrożone.

Projekt graficzny podstron musi:

- Zawierać nazwę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

- Nawiązywać graficznie do strony głównej.

- Zawierać informację o miejscu w strukturze, w którym znajduje się użytkownik.

- Zawierać aktywne menu pokazujące zawartość działu.

- Zawierać ikony „Poleć stronę”, „Do druku”, „Kanały RSS”, „Wydrukuj do PDF”.

- Zawierać odnośnik przekierowujący do strony głównej.

Przeniesienie danych

Wdrożenie treści wyeksportowanych z dotychczasowego serwisu do nowego systemu CMS na podstawie nowego projektu graficznego.

Przeniesienie wskazanej przez Zamawiającego zawartości dotychczasowej strony internetowej i dostosowanie jej do nowego serwisu, z uwzględnieniem możliwości edycji, archiwizacji i przeszukiwania.

Ponadto Wykonawca zapewni:

  - szkolenie wyznaczonych pracowników (około 35 osób) w obsłudze aplikacji i opisanych wyżej narzędzi – przeznaczone dla administratorów i redaktorów serwisu (pozostali);

  - Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, może zaproponować wprowadzenie nowych elementów, służących wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu serwisu. Wykonawca nie może ograniczać ani zubożać treści ani zawartości strony bez zgody Zamawiającego;

  - umieszczenie na stronie obfitego materiału ilustracyjnego wzbogacającego serwis pozyskanego  od Zamawiającego ;

  - mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie adresów e-mail;

  - mechanizm antyspamowy zamieszczonych na stronie formularzy

  - we własnym zakresie, odbiór od Zamawiającego materiałów, które ze względu na duży rozmiar nie mogą być przekazane korespondencją elektroniczną, w tym zawartość strony internetowej wyeksportowanej z obecnego systemu;

Testowanie systemu

Przewiduje się następujące typy testów:

- Testy wewnętrzne - przeprowadzane przez zespół Wykonawcy przed dostawą systemu Zamawiającemu.

- Testy iteracyjne - organizowane i przygotowywane przez Wykonawcę testy komponentów oprogramowania (modułów po każdym etapie oraz na koniec) z udziałem Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za: przygotowanie danych testowych, przygotowanie scenariuszy testów, przygotowanie środowiska testowego, aktywowanie modułów, ładowanie danych testowych. Wykonanie tych testów ma zapewnić możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego systemu, wykrycia błędów w programowaniu na wczesnym etapie i zgłoszenie uwag, zmian oraz uzupełnień do założonej funkcjonalności.

- Testy akceptacyjne - przeprowadzone przez Zamawiającego testy wytworzonego Systemu. Testy te wykonywane są przez zespół Zamawiającego, w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

Do przekazywanego oprogramowania należy dołączyć dokumentację z przeprowadzonych testów

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy dokumentację systemu w wersji:

- dla użytkownika (redaktorów serwisu)

- dla administratorów systemu

- dla programisty – umożliwiającą wdrożenie programisty w opracowany system w celu późniejszego jej rozwoju

Inne

Dodatkowo, w ramach usługi wymagane jest:

- Przekazanie Zamawiającemu praw majątkowych do wykonanego oprogramowania oraz innego użytego oprogramowania;

- Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowej, powykonawczej, wyników testów, dokumentacji z wdrożeń systemu;

- Przekazanie autorskich praw majątkowych i pokrewnych do Systemu, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim System lub jego elementy składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą, a ponadto wszelkie prawa, upoważnienia i zezwolenia mogące odnosić się do aplikacji i jej elementów składowych obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania aplikacją i jej elementami składowymi na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w szczególności w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz wszelkie upoważnienia i zezwolenia do pełnego korzystania z całości praw do Systemu, w tym praw autorskich osobistych, zależnych, łącznie z prawem dokonywania zmian w Systemie, korzystania z nich, poboru i przetwarzania danych zawartych w nich.

Budowa i zawartość Home page

Wykonawca opracuje projekt strony domowej, którego rozmiary będą ograniczone                        w przybliżeniu do dwóch ekranów komputera (łatwo dostępna treść dla użytkowników).

Nagłówek

- Logo WFOŚiGW we Wrocławiu z pełną nazwa instytucji (łącze do strony głównej)

- Łącza do wersji dla niedowidzących (umożliwiające zmiany rozmiaru czcionki, wprowadzenie wysokiego kontrastu)

- Przeszukiwarka zawartości stron z odnośnikiem umożliwiającym  przeszukanie  zawartości serwisu wg kryteriów zaawansowanych (oddzielna podstrona)

- Logo BIP (strona jest stroną BIP, nie ma oddzielnego serwisu BIP)

- Ikona kanału RSS

- Link do starej wersji strony: http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

Slider

Oparty o szablon z możliwościami wpisów w formie zdjęć z tytułem i wstępem. Możliwość prezentacji wpisów jako pól ułożonych w kolumny maks. kilka). Slider dostosowuje swój wygląd do różnych rozdzielczości ekranu. Przewijanie prezentowanych treści automatyczne (z możliwością ustawienia odpowiedniego tempa) i opcja „ręczna” dla użytkownika.

Główne funkcje:

a). prezentacja wybranych materiałów z aktualności (zdjęcie, tytuł, fragm. tekstu) z łączami do ich treści na danej podstronie

b). „kalendarium beneficjenta” (prezentacja specjalnie przygotowanych materiałów przez redaktora np. dotyczących terminów naborów na ogłaszane nabory, konkursy; forma: hasłowy tekst i grafika/infografika/zdjęcie).

Ścieżka nawigacyjna

Belka nawigacyjna z linkami:

Nazwy linków takie jak w: „Sekcja z ikonami do podstron”. Belka pozostaje widoczna u góry strony, niezależnie od przewijania zawartości strony/podstron. Po najechaniu kursorem na dany link wyświetla się menu prezentujące wybrane informacje, zdjęcia, sformatowany tekst w kolumnach itp.

„Sekcja z ikonami do podstron”:

- Poznaj zasady udzielania pomocy

- Złóż wniosek

- Rozlicz wniosek

- Ogłoszenia

- Doradztwo energetyczne

- Zadania UE

- Edukacja Ekologiczna

- Promocja

Sekcja  aktualności:

Bieżąca działalność Funduszu (tekst, grafiki, moduł „Galeria fotograficzna”, przycisk „więcej”; możliwość osadzenia plików multimedialnych i graficznych, modułu pobierania plików, możliwość integracji z portalami społecznościowymi). Lead treści poszczególnych aktualności z miniaturą zdjęcia na home page (możliwość zmiany kolorystyki zdjęcia na monochromatyczną i po najechaniu kursorem wyświetlenie wersji w pełnym kolorze. Zapewnienie możliwości podobnego efektu także w galerii zdjęć dostępnej po wyświetleniu pełnej treści danej aktualności). „Zintegrowanie” (otagowanie) poszczególnych aktualności z danymi podstronami, których dotyczą – możliwość ich zamieszczenia także na tych podstronach. Możliwość przedłużonego utrzymania ważnej aktualności jako pierwszej na home page (poza normalną kolejnością wyświetlania aktualności, która wynika z terminów ich publikacji). Użytkownik aktualności ma możliwość przeglądania zdjęć za pomocą przycisków „następny”, „poprzedni”, bez konieczności zamykania zdjęcia oraz możliwość przełączenia dołączonej galerii w tryb pełnoekranowy.

Kalendarium/ważne terminy:

- zestawienie wszystkich terminów składania wniosków dla beneficjentów WFOŚiGW we Wrocławiu. Możliwe również publikowanie terminów innych istotnych wydarzeń, np. spotkań, szkoleń itp. (rozwijane jako oddzielna podstrona).

Blok ikon:

- podstrony: „efekty”, „newsletter”

- „media” (odtwarzacz multimedialny)

- „system” (przekierowanie do strony http://17funduszy.pl/ )

- „twitter”, „facebook” (wtyczki do kanałów społecznościowych Funduszu)  (możliwość zmiany kolorystyki ikon na monochromatyczną i po najechaniu kursorem wyświetlenie wersji w pełnym kolorze)

### Bloki linków - o nas, ogłoszenia, promocja

Sekcja banerów

Logotypy – łącza do stron WWW:

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

- Ministerstwa Środowiska,

- NFOŚiGW,

- Banku Ochrony Środowiska

(możliwość zmiany kolorystyki logotypów na monochromatyczną i po najechaniu kursorem wyświetlenie wersji w pełnym kolorze)

Odnośnik pozwalający na przejście w górę strony.

Ikony opcji (element projektu graficznego): „drukuj”, „pobierz jako .PDF”, „Poleć stronę”, „Wyślij link do strony”, „Subskrybuj zmiany na stronie”.

Stopka: nazwa instytucji, prawa autorskie, polityka prywatności, ikona - mapa strony (rozwijana jako oddzielna podstrona).

Charakterystyka podstron:

Ogólna struktura (szczegółowe rozwiązania zaproponuje Wykonawca):

- Nagłówek (uwaga: na podstronach przeszukiwarka umożliwająca przeszukiwanie danej podstrony).

- Slider

- Linki do: „Sekcja z ikonami do podstron”

- Aktywne menu pokazujące zawartość podstron.

- Treść (z możliwościami: - dodawania zdjęć, wykresów, tabel, infografik, materiałów multimedialnych itp. – stosowania różnych form prezentacji treści/artykułów: min. 5 różniących się sposobem wyróżnień, nagłówkami itp.)

- Informacja o dacie ostatniej aktualizacji, dane autora zmian

- Odnośnik pozwalający na przejście w górę strony

- Opcje: „drukuj” (z umożliwieniem sformatowania treści), „pobierz jako .PDF”, „Poleć stronę”

- Stopka

Prosta struktura. Przykład: użytkownik strony, aby zapoznać się z ofertą dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu przechodzi tylko przez trzy poziomy: Home page – Złóż wniosek – Przykładowa podstrona z informacją o wniosku dotyczącym dofinansowania z danej dziedziny (np. Ochrona atmosfery) albo programu (np. KAWKA, Azbest).

Każdą podstronę „Wnioski: dofinansowanie na zasadach ogólnych” oraz „Wnioski: programy” z informacją o wniosku dotyczącym dofinansowania z danej dziedziny/programu rozpoczyna aktualna informacja, która daje beneficjentowi poszukującemu środków finansowych na projekt szybką informacje na temat:

- Poziom i forma dofinansowania

- Rodzaj beneficjentów (kto może otrzymać dofinansowanie)

- Obowiązujące wzory wniosków

- Nabór wniosków (terminy)

Na takich podstronach są też łatwo dostępne pliki z wzorami wniosków (dokumenty skojarzone ze specjalnie przygotowanymi ikonami dokumentów przygotowanymi w ramach projektu graficznego), dostępne także w plikach .ZIP, dane kontaktowe do osób zajmujących się danymi dziedzinami/programami („zadaj pytanie”: tel., fax, e-mail); moduł „Formularz kontaktowy”) oraz FAQ - najczęściej zadawane pytania od beneficjentów.

Komentarz: na podstronie „Złóż wniosek” Wykonawca zaproponuje informację wizualną (np. ikona/kolor itp.), która w czytelny sposób będzie wskazywała na aktywne/aktualnie dostępną ofertę dofinansowania WFOŚiGW we Wrocławiu: „Wnioski: dofinansowanie na zasadach ogólnych” oraz „Wnioski: programy”).

Struktura serwisu

Home page

O nas

- Przedmiot działalności

- Statut

- Strategia działania

- Organy: Rada Nadzorcza, Zarząd

- Sprawozdania

- Plany finansowe

- Decyzje organów

- Rachunki bankowe

- Kontakt (m.in. mapy z lokalizacjami WFOŚiGW we Wrocławiu i jego oddziałami w Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Legnicy; moduł „Formularz kontaktowy”)

- Archiwum

Poznaj zasady udzielania pomocy

- Priorytety

- Kryteria

- Zasady

- Koszty kwalifikowane

- Tabela efektów

- Pomoc publiczna

Złóż wniosek

- Wnioski: dofinansowanie na zasadach ogólnych

OA ochrona atmosfery

OW ochrona wód

GW gospodarka wodna

OZ Gospodarka odpadami i ochrona pow. ziemi

EE Edukacja ekologiczna

PZ profilaktyka zdrowotna

UR Pozostałe dziedziny

OP Ochrona przyrody

Przygotowanie dokumentacji

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Przekazanie środków PJB

Umorzenia

- Wnioski: programy

Azbest

Przyłącza kanalizacyjne

Region

KAWKA

Prosument

Rozlicz wniosek

- Dokumenty rozliczeniowe

- FAQ - najczęściej zadawane pytania od beneficjentów

Ogłoszenia

- Konkursy

- Zamówienia publiczne

- Praca

Doradztwo energetyczne

Zadania UE

- POIiŚ 2007-2013 (przeniesiona zawartość serwisu: http://www.poiis-fos.wroc.pl/)

- POIiŚ 2014-2020

- GIS

Edukacja ekologiczna

- Wnioski, regulaminy, publikacje itp.

Baza projektów ekologicznych – moduł „Galeria Wideo/Audio” z filmami, plikami do odtwarzania oraz przekierowania do sieci, np. do serwisów społecznościowych itp.

Promocja

- Biuro prasowe (komunikaty prasowe, zdjęcia, galerie zdjęć)

- Zasady oznakowania zadań

- Multimedia (materiały medialne: pliki do odtwarzania oraz przekierowania do sieci itp.), moduł „Galeria Wideo/Audio”, moduł „Galeria fotograficzna”.

- Logotypy WFOŚiGW do pobrania

Aktualności

Efekty

- Prezentacja efektów działalności WFOŚiGW we Wrocławiu i zrealizowanych zadań

- Aplikacja „Mapa/licznik efektów”

- Galerie zdjęć – dobre praktyki dotyczące zrealizowanych zadań (zdjęcia dostarczone przez Fundusz); moduł „Galeria fotograficzna”.

System

Przekierowanie do strony http://17funduszy.pl/  (interaktywna mapa Polski z linkami do NFOŚiGW i 15 WFOŚiGW)

Newsletter

Bieżące informacje o działalności Funduszu (np. z działu aktualności, możliwość dodawania specjalnych informacji tylko na potrzeby newslettera itp.)

Media

Udostępnianie bieżących materiałów TV o funkcjonowaniu Funduszu (pliki do odtwarzania             umieszczone w sieci na innych serwisach, także wybranych plików z filmami z Edukacji Ekologicznej itp.). Forma odtwarzacz multimedialny. Możliwość dodawania komentarza tekstowego pod prezentowanym materiałem. Przekierowanie do odrębnej podstrony „Media” z modułem „Galeria Wideo/Audio”.

Facebook, Twitter

Wtyczki do kanałów Fundusz w mediach społecznościowych.

Mapa strony (pokazanie struktury strony za pomocą grafu)

Przeszukiwarka zawartości strony

Kalendarium/ważne terminy