INSTRUKCJA

ROZLICZANIA ŚRODKÓW

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

WE WROCŁAWIU

UDZIELONYCH

NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ

Wrocław 2015

INDEKS:

1.	WSTĘP	2

2.	PRZEDMIOT ROZLICZEŃ	2

3.	ZASADY DOKONYWANIA ROZLICZEŃ	3

3.1. Uwagi ogólne	3

3.2. Rozliczenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej	5

4.	ROZLICZENIE ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM ŚRODKÓW	5

4.1. Objaśnienia do arkusza rozliczenia	5

4.2. Załączniki do arkusza rozliczenia	6

5.	ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA	6

5.1. Rozliczenie finansowe	6

5.2. Potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego	7

5.3. Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego	8

5.3.1. W priorytecie „Ochrona atmosfery”	8

5.3.2. W priorytecie „Ochrona wód”	9

5.3.3. W priorytecie „Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi”	9

5.3.4. W priorytecie „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 
                                   powierzchni ziemi”	10

5.3.5. W priorytecie „Ochrona różnorodności biologicznej”	11

5.3.6. W priorytecie „Edukacja ekologiczna”	11

5.3.7. W priorytecie „Pozostałe zadania”	11

6.	PRZEPISY PRZEJŚCIOWE	12

7.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	12

WSTĘP

Instrukcja określa sposób i zasady rozliczania zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w okresie realizacji i po ich zakończeniu.

Instrukcja stanowi uzupełnienie postanowień zawartych w umowach pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków, które regulują w szczególności: terminy składania poszczególnych rozliczeń oraz rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia. Pojęcia użyte w niniejszej instrukcji nabierają znaczenia i wynikają bezpośrednio z treści zawartej umowy o udzielenie dofinansowania.

PRZEDMIOT ROZLICZEŃ

Przedmiotem rozliczeń są poniesione koszty zadania ustalone w harmonogramie rzeczowo–finansowym, stanowiącym załącznik do umowy udzielającej dofinansowanie oraz uzyskane efekty rzeczowe i ekologiczne. Koszty kwalifikowane należy określić w oparciu o „Wytyczne dotyczące kosztów kwalifikowanych” zatwierdzone Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu – zamieszczone na stronie internetowej Funduszu http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

W przypadku, gdy Beneficjent będzie korzystał z przysługującego mu prawa do odliczenia podatku VAT kwoty kosztów całkowitych należy podać w wartościach netto.

Z uwagi na specyfikę zadań dofinansowywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu występują dwie kategorie rozliczeń:

- na etapie uruchamiania środków - rozliczenie finansowo-rzeczowe uwzględniające sposób wypłaty dofinansowania ( jednorazowo lub w transzach) tj.: rozliczenie pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków, kolejnych rat przez co rozumie się przedstawienie przez podmiot dokumentów ( kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem ) stanowiących podstawę wypłaty kwoty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków zgodnie z umową:

- kopii faktur, rachunków sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzonych do zapłaty przez osoby upoważnione,

- kopii protokołu odbioru elementów robót, obiektów, zakupów, usług lub innego dokumentu potwierdzającego realizację przedmiotu umowy w zakresie objętym rozliczeniem,

- kopii dowodów zapłaty faktur, rachunków finansowanych ze środków Funduszu, według zasady:

- kopie dowodów zapłaty faktur, rachunków opłaconych - na dzień złożenia rozliczenia,

- kopie dowodów zapłaty faktur, rachunków nieopłaconych - w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia uruchomienia środków przez Fundusz.

- oryginałów faktur, rachunków ( do wglądu ) sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalno–rachunkowym i zatwierdzonych do zapłaty przez osoby upoważnione, podlegające opieczętowaniu przez Fundusz.

Rozliczenie finansowe kosztów kwalifikowanych odbywa się na podstawie dowodów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na cele określone w umowie rozumiane jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi lub w związku z regulowaniem zobowiązań Beneficjenta związanych z realizacją zadania.

- rozliczenie końcowe, na które składają się:

- rozliczenie finansowe - na podstawie dowodów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków finansowych na cele określone w umowie,

- rozliczenie efektu rzeczowego - potwierdzenie wykonania i zakończenia zadania oraz osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego,

- rozliczenie efektu ekologicznego - po uzyskaniu efektu ekologicznego potwierdzenie jego osiągnięcia.

ZASADY DOKONYWANIA ROZLICZEŃ

3.1. Uwagi ogólne

Dokumenty do rozliczenia zadania należy składać w Funduszu każdorazowo wraz z pismem przewodnim kierowanym na adres wskazany w umowie o udzieleniu dofinansowania jako adres do korespondencji, tj. adres Oddziału Funduszu.

Przy rozliczeniu obowiązują następujące zasady:

- środki przyznane w umowie o udzieleniu dofinansowania, objęte rozliczeniem, będą wypłacane po przedstawieniu dokumentów spełniających warunki umowy w terminach i kwotach określonych w umowie, na określoną pozycję harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załącznik do tejże umowy,

- oryginały faktur, rachunków za wykonane roboty/zakupy/usługi, wraz z protokołami odbioru elementów wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, należy przedłożyć w Funduszu wraz z ich kopiami ( obustronnymi ), potwierdzone za zgodność z oryginałem w terminie ustalonym w umowie,

- wszystkie podpisy nieczytelne powinny być opatrzone pieczątkami imiennymi osoby podpisującej,

- dokumenty związane z rozliczeniem finansowym ( załączniki nr 1, 2, 3. ) należy opracować na drukach obowiązujących w Funduszu,

- w odniesieniu do zadań dla których sporządza się protokół odbioru końcowego zaleca się opracowanie protokołu wg wzoru stanowiącego - załącznik  nr 4,

- Fundusz uznaje koszty zakupu urządzeń, wyposażenia technologicznego jeśli są zamontowane na stałe ( zgodnie z aktualnym projektem ), w indywidualnych przypadkach uzgodnionych w umowie o udzieleniu dofinansowania Fundusz może dofinansować zakup urządzeń i wyposażenia technologicznego przed ich zamontowaniem.

- Fundusz zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania sposobu wykorzystania przyznanych środków oraz stopnia zaawansowania realizacji zadania, przy czym Beneficjent pomocy zapewni Funduszowi pełny wgląd w realizację zadania w każdej jego fazie. Podmiot jest wcześniej informowany przez Fundusz o terminie kontroli, celem przygotowania niezbędnych dokumentów  oraz informacji o zaawansowaniu rzeczowym i finansowym  sporządzonym wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 6,

- w przypadku zadań dofinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dopuszcza się dokonywanie korekty rozliczeń po uprzedniej zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, stanowiącego załącznik do umowy udzielającej dofinansowanie.

- oznakowanie zadania należy udokumentować zgodnie z „Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu” oraz z zapisami umowy o udzieleniu dofinansowania. W szczególności:

- w odniesieniu do obowiązku zamieszczenia informacji na stronie internetowej Beneficjenta pomocy ( zgodnie z pkt 5 „Instrukcji...” ), potwierdzeniem spełnienia tego wymogu będą wydruki zrzutów ekranowych,

- w odniesieniu do pozostałych ( tablice, tabliczki, naklejki itp. ) potwierdzeniem spełnienia wymogu oznakowania zadania będą fotografie oznaczeń,

- dopuszcza się również inne formy dokumentowania oznakowania zadania, np.: w przypadku publikacji poprzez dostarczenie egzemplarza opatrzonego stosowną informacją spełniającą wymogi zawarte w „Instrukcji...”.

- wzory załączników, o których mowa w niniejszej „Instrukcji...”, dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu pod adresem: http://www.wfosigw.wroclaw.pl/.

3.2. Rozliczenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Rozliczenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej regulują zapisy w zawartej umowie dotacji wraz z następującymi załącznikami;

- rozliczenie ogólne sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszej instrukcji,

- zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu wraz z kserokopiami kart kwalifikacyjnych uczestników kolonii, zawierającymi wyłącznie treści zawarte w nich w pkt. I, II i VII (karty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i ułożone w układzie chronologicznym),

- zbiorcze zestawienie faktur, zgodnie z załącznikiem nr 2  niniejszej instrukcji                        (z wyłączeniem kolumny „Pozycja harmonogramu”),

- rozliczenie kosztów realizacji zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3  do niniejszej instrukcji (z wyłączeniem części B).

ROZLICZENIE ZWIĄZANE Z URUCHOMIENIEM ŚRODKÓW

Wypłata środków z WFOŚiGW we Wrocławiu dokonywana jest jednorazowo lub w transzach na podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która oprócz harmonogramu wypłat określa również terminy rozliczeń związanych z uruchomieniem środków. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia Funduszowi poszczególnych rozliczeń na arkuszu rozliczeniowym zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 – „Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków”.

W przypadku zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, dla których przekazanie środków odbywa się zaliczkowo, pierwsza zaliczka przekazywana będzie na podstawie wniosku jednostki, w którym wskazana będzie kwota zaliczki i pozycja harmonogramu rzeczowo-finansowego, na które zaliczka jest przekazywana. Kolejne wypłaty zaliczek będą realizowane po rozliczeniu poprzedniej kwoty zaliczki  na „Arkuszu rozliczenia raty przekazania środków” zgodnie z wzorem wymienionym powyżej ( załącznik nr 1 ).

4.1. Objaśnienia do arkusza rozliczenia

W arkuszu rozliczeniowym należy podać:

- numery, daty i kwoty faktur, rachunków przedstawionych do rozliczenia – stanowiących podstawę przyjęcia rozliczenia i potwierdzające wydatkowanie środków finansowych na cele określone w umowie o udzieleniu dofinansowania,

- kwoty przyjęte do sfinansowania przez Fundusz, przyporządkowane poszczególnym pozycjom harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- część II dotyczy wartości zadania i zaangażowanych środków na dzień rozliczenia,

4.2. Załączniki do arkusza rozliczenia

  - kopie faktur, rachunków i protokołów odbioru elementów wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym potwierdzone za zgodność z oryginałem,

  - faktury, rachunki powinny być wystawione zgodnie z zapisami umowy pomiędzy inwestorem ( inwestorem zastępczym ), a wykonawcą/dostawcą, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty przez osoby upoważnione do dokonywania czynności w tym zakresie,

  - oryginały faktur, rachunków ( za wyjątkiem faktur dla zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci oraz działania 3 z dziedziny edukacji ekologicznej, a także faktur związanych z rozliczeniem pożyczki na zachowanie płynności finansowej lub jej raty ) przedstawione do rozliczenia oraz ich kopie zostaną opatrzone przez Fundusz adnotacją:

#### Rozliczono ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

w kwocie

Umowa nr		z dnia

(Siedziba  Oddziału), dnia

  - w przypadku zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci oraz realizacji programu edukacyjnego przez podmioty w prowadzonych przez siebie ośrodkach edukacyjnych – działanie 3 z dziedziny edukacji ekologicznej oryginały dokumentów finansowych, które stanowią podstawę wypłaty raty lub całości dotacji i sporządzenia arkusza rozliczenia raty dotacji/zbiorczego zestawienia faktur muszą zawierać adnotację o następującej treści: „Dofinansowano ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie ….. na podstawie umowy nr ………. z dnia …….. data……. podpis ………..”. Obowiązek zamieszczenia adnotacji spoczywa na Dotowanym.  Oryginały oraz kopie ww. faktur, rachunków, nie są przedstawiane do Funduszu wraz z rozliczeniem finansowym.

  - kopie faktur, rachunków ponownie przedstawianych do rozliczenia w kolejnych ratach powinny być wykonane wg stanu na dzień złożenia dokumentów do Funduszu,

  - protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów należy sporządzić z uwzględnieniem informacji podanych w załączniku nr 5,

ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA

5.1. Rozliczenie finansowe

Podmiot zobowiązany jest do  przedstawienia pełnego zestawienia kosztów realizacji zadania finansowanego wg obowiązującej umowy zawartej z Funduszem.

Rozliczenia dokonuje się poprzez złożenie następujących dokumentów:

- zbiorcze zestawienie faktur/rachunków sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, w którym należy podać: numery, daty i kwoty faktur/rachunków zrealizowanych w ramach rozliczanego zadania, kwotę netto i brutto, kwotę kosztów kwalifikowanych oraz kwotę przyjętą do rozliczenia ze środków Funduszu, przyporządkowane poszczególnym pozycjom harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy z Funduszem. Zbiorcze zestawienie winno być opatrzone pieczątką firmową, podpisane przez kierownika jednostki i skarbnika/głównego księgowego,

- rozliczenie kosztów realizacji zadania oraz źródła finansowania według wzoru – załącznik nr 3

W części A załącznika – koszt realizacji zadania należy podać w ślad za zbiorczym zestawieniem faktur/rachunków. W części C załącznika – źródła finansowania zadania – w odniesieniu do pożyczki udzielonej na zachowanie płynności finansowej należy podać w odpowiednim wierszu kwotę przyznanej pożyczki bez ujmowania jej w podsumowaniu, ponieważ źródłem finansującym zadanie są Fundusze zewnętrzne ( np. UE ). Środki WFOŚiGW we Wrocławiu stanowią w tym przypadku „zastępcze” źródło finansowania do czasu pozyskania środków zewnętrznych.

5.2. Potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego

Potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego należy udokumentować zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie o udzieleniu dofinansowania.

W przypadku zadań inwestycyjnych dokumentami potwierdzającymi realizację całego zakresu rzeczowego zadania będą m.in.: protokoły odbiorów końcowych, pozwolenia na użytkowanie, zgłoszenia zakończenia budowy wraz z potwierdzeniem, że właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji, pomiary i zestawienia potwierdzone przez uprawnionego geodetę potwierdzające ilości wykonanych elementów robót, itp.

W przypadku zadań z zakresu: „Edukacja ekologiczna”, „Ochrona różnorodności biologicznej” i „Pozostałe dziedziny” Beneficjent przedstawia dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego zadania wraz z „Oświadczeniem o osiągnięciu efektu rzeczowego” - załącznik nr 7. W załączniku tym należy porównać wielkości zakładane i wielkości osiągnięte efektu rzeczowego oraz przedstawić wyjaśnienie w przypadku wystąpienia różnic. Wartości osiągniętych efektów rzeczowych odnosi się do poziomu bazowego określonego w umowie o udzieleniu dofinansowania.

5.3. Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego

Sposób i terminy potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego zostały określone w zawartej umowie o udzieleniu dofinansowania. Przy rozliczaniu efektu ekologicznego należy uwzględnić ponadto następujące uwagi:

5.3.1. W priorytecie „Ochrona atmosfery”

Przyjmuje się zasadę, iż wartości osiągniętych efektów ekologicznych odnosi się do poziomu bazowego określonego we wniosku o dofinansowanie. Potwierdzenie osiągniętych efektów ekologicznych prowadzi się w okresach rocznych. Sprawozdawczość z osiągniętych efektów ekologicznych prowadzi się w okresie trzech lat od zakończenia zadania.

Metodologia potwierdzania osiągniętych efektów ekologicznych.

Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia właściwego opomiarowania nośników energii, na podstawie których potwierdzany będzie uzyskany efekt ekologiczny. W przypadku nośników energii gromadzonych w zbiornikach ( np. węgiel, pellet, olej itp. ) podstawą opomiarowania może być zużycie wg stanu księgowego. W przypadku dostawy paliw gazowych, ciepła sieciowego lub energii elektrycznej - stosowne faktury za dostarczone paliwo, energię cieplną lub elektryczną bądź raporty pomiarowe ( odczyty z liczników ) własne lub jednostki dostarczającej odpowiednie medium.

Obliczanie wielkości efektu ekologicznego

Miarą efektu ekologicznego jest różnica pomiędzy emisją przed realizacją zadania, a emisją po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego zadania bądź tzw. emisja uniknięta. Metodyka obliczania wielkości tych emisji zanieczyszczeń opisana została w „Wytycznych w zakresie określenia ilości ograniczenia lub uniknięcia emisji zanieczyszczeń do powietrza”, stanowiących załącznik nr 3b do wniosku o dofinansowanie.

Raportowanie

Podmiot objęty wymogiem sprawozdawczości przedkładanej do odpowiednich organów w zakresach określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, Ustawie o Odpadach i przepisach wykonawczych dotyczących m.in. obowiązku dokonywania pomiarów emisji i przedkładania informacji o korzystaniu ze środowiska oraz obowiązkach zawartych w odpowiednich pozwoleniach i decyzjach zobowiązany jest przedkładać raport z osiągniętego efektu ekologicznego za rok poprzedni wraz z wyliczeniami do końca marca. Pozostali beneficjenci będą przedkładać sprawozdania z realizacji osiągniętego efektu po rocznym cyklu pracy instalacji, itp.

W okresie trzech lat od zakończenia zadania raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego, powinien zostać sporządzony na formularzu obowiązującym w WFOŚiGW we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 9  do niniejszej instrukcji.

W trzecim ( ostatnim ) roku potwierdzenie osiągnięcie efektu ekologicznego oprócz raportu za rok bieżący powinno obejmować raport z osiągniętego efektu ekologicznego liczonego jako średnia za okres trzech lat objętych raportowaniem, Dodatkowo beneficjent powinien dołączyć „Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego” sporządzone na formularzu obowiązującym w WFOŚiGW we Wrocławiu, stanowiącym załącznik nr 8.1.

5.3.2. W priorytecie „Ochrona wód”

Beneficjent w ramach końcowego rozliczenia efektu ekologicznego składa pismo przewodnie wraz z „Oświadczeniem o uzyskaniu efektu ekologicznego” stanowiącym załącznik nr 8.1 do niniejszej instrukcji oraz odpowiednimi załącznikami ( w zależności od rodzaju zadania ).

Końcowy efekt ekologiczny powinien zostać osiągnięty w ciągu 3 lat – licząc od daty zakończenia zadania ( robót budowlano-montażowych ) do końca roku kalendarzowego, w którym upływa ten okres. Poziomem bazowym dla osiągnięcia poszczególnych efektów ekologicznych są dane zawarte w złożonym wniosku o dofinansowanie, a w szczególności dane zawarte w załącznikach 2B, 3B i 4B.

Pożyczkobiorca/Dotowany dokonuje rozliczenia efektu ekologicznego określonego w umowie pożyczki/dotacji na podstawie posiadanej sprawozdawczości przedkładanej do odpowiednich organów w zakresach określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Wodne, Ustawie o Odpadach i przepisach wykonawczych dotyczących m.in. obowiązku dokonywania pomiarów emisji i przedkładania informacji o korzystaniu ze środowiska oraz obowiązkach zawartych w odpowiednich pozwoleniach i decyzjach.

Pożyczkobiorca/Dotowany po zakończeniu dofinansowanego zadania wypełnia odpowiednio dla rodzaju zadania załączniki nr 2B, 3B i/lub 4B bazując na danych źródłowych dotyczących umów na podłączenie do systemu kanalizacji, liczby osób jako wskaźnika RLM, pomiarów ilości i jakości ścieków, ilości i sposobu zagospodarowania osadów ściekowych.

Raportowanie

Bieżący postęp dochodzenia do uzyskania efektu ekologicznego odbywa się w terminach ustalonych w umowie dotacji/pożyczki w okresach co najmniej rocznych od daty zakończenia zadania bazując odpowiednio na w/w dokumentach i załącznikach.

5.3.3. W priorytecie „Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi”

Efekt ekologiczny zadania powinien zostać osiągnięty w ciągu 3 lat – licząc od daty zakończenia zadania ( robót budowlano-montażowych ) do końca roku kalendarzowego, w którym upływa ten okres. Poziomem bazowym dla osiągniętych efektów ekologicznych są dane zawarte w złożonym wniosku o dofinansowanie.

W terminach, wynikających z zawartej umowy o udzielenie dofinansowania, Beneficjent przedkłada rozliczenie efektu ekologicznego zadania wraz z „Oświadczeniem o osiągnięciu efektu ekologicznego” -  załącznik nr 8.1.

W odniesieniu do zadań związanych z wodociągowaniem, w ramach rozliczenia należy wypełnić załącznik do wniosku nr 3/B – „Wykaz przyłączy wodociągowych” w zakresie dotyczącym kolumn 4, 5 i 6. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy planowanym, a rzeczywiście osiągniętym efektem ekologicznym należy podać uzasadnienie przyczyn ich wystąpienia.

Raportowanie

Bieżący postęp dochodzenia do celu ekologicznego dokumentowany będzie corocznie - poprzez składanie raportu częściowego, również na formularzu załącznika 3/B „Wykaz przyłączy wodociągowych” w zakresie dotyczącym kolumn 4, 5 i 6 – narastająco.

5.3.4. W priorytecie „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”

Należy przyjąć założenie, że efekt ekologiczny winien być osiągnięty w pełni nie później niż w okresie trzyletnim. Wartość osiągniętego efektu ekologicznego odnosi się do poziomu bazowego określonego we wniosku o dofinansowanie. Okres monitorowania efektu ekologicznego wynosi 3 lata od daty zakończenia zadania. Informację o wielkości uzyskanego efektu ekologicznego przedkłada się w układzie rocznym.

W terminach, wynikających z zawartej umowy o udzielenie dofinansowania, Beneficjent przedkłada rozliczenie efektu ekologicznego zadania wraz z „Oświadczeniem o osiągnięciu efektu ekologicznego” - załącznik nr 8.1.

W zależności od rodzaju zadania przedkładając dokumenty potwierdzające efekt ekologiczny należy:

- wskazać dokumenty źródłowe na podstawie, których sporządzono informację,

- kopie załączanych decyzji, pomiarów i innych dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem,

- w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy planowanym, a rzeczywiście osiągniętym efektem ekologicznym należy podać uzasadnienia przyczyn ich wystąpienia.

5.3.5. W priorytecie „Ochrona różnorodności biologicznej”

Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego należy udokumentować zgodnie z warunkami określonymi w umowie udzielającej dofinansowanie i uzgodnionymi między stronami na etapie negocjacji przed jej podpisaniem.

Ponadto Beneficjent przekazuje do Funduszu:

- „Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego” – załącznik 8.1 lub 8.2. 
W załączniku 8.2 należy porównać wielkości zakładane i wielkości osiągnięte efektu ekologicznego oraz przedstawić wyjaśnienie w przypadku wystąpienia różnic. Wartości osiągniętych efektów ekologicznych odnosi się do poziomu bazowego określonego w umowie o udzielenie dofinansowania.

- sprawozdanie opisowe o przebiegu realizacji zadania. W sprawozdaniu należy odnieść się do: założeń, celów, efektów, działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie oraz w zawartej umowie o dofinansowanie.

5.3.6. W priorytecie „Edukacja ekologiczna”

Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego należy udokumentować zgodnie z warunkami określonymi w umowie udzielającej dofinansowanie i uzgodnionymi między stronami na etapie negocjacji przed jej podpisaniem.

Ponadto Dotowany/Pożyczkobiorca przekazuje do Funduszu:

- „Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego” – załącznik 8.1 lub 8.2. 
W załączniku 8.2 należy porównać wielkości zakładane i wielkości osiągnięte efektu ekologicznego oraz przedstawić wyjaśnienie w przypadku wystąpienia różnic. Wartości osiągniętych efektów ekologicznych odnosi się do poziomu bazowego określonego w umowie o udzielenie dofinansowania.

- sprawozdanie opisowe o przebiegu realizacji zadania. W sprawozdaniu należy odnieść się do: założeń, celów, efektów, działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie oraz w zawartej umowie o dofinansowanie.

5.3.7. W priorytecie „Pozostałe zadania”

Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego należy udokumentować zgodnie z warunkami określonymi w umowie udzielającej dofinansowanie i uzgodnionymi między stronami na etapie negocjacji przed jej podpisaniem.

Ponadto Dotowany/Pożyczkobiorca przekazuje do Funduszu:

- „Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego” – załącznik 8.1 lub 8.2. 
W załączniku 8.2 należy porównać wielkości zakładane i wielkości osiągnięte efektu ekologicznego oraz przedstawić wyjaśnienie w przypadku wystąpienia różnic. Wartości osiągniętych efektów ekologicznych odnosi się do poziomu bazowego określonego w umowie o udzielenie dofinansowania.

- sprawozdanie opisowe o przebiegu realizacji zadania. W sprawozdaniu należy odnieść się do: założeń, celów, efektów, działań zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie oraz w zawartej umowie o dofinansowanie.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Dla umów zawartych przed dniem 14 kwietnia 2014 r.  dopuszcza się dokonywanie rozliczeń z pominięciem zapisów zawartych w punkcie 5.3. „Potwierdzenie uzyskania efektu ekologicznego” niniejszej „Instrukcji rozliczania...” o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią zawartej umowy o udzieleniu dofinansowania.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. 	Arkusz rozliczenia raty pożyczki / pożyczki na zachowanie płynności finansowej / dotacji / przekazania środków.

Załącznik nr 2.	Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków.

Załącznik nr 3	Rozliczenie kosztów realizacji zadania.

Załącznik nr 4.	Protokół odbioru końcowego.

Załącznik nr 5.	Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów.

Załącznik nr 6.	Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania.

Załącznik nr 7.	Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego.

Załącznik nr 8.1	Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego.

Załącznik nr 8.2	Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego.

Załącznik nr 9	Raport z osiągniętego efektu ekologicznego.

Załącznik nr 10	Rozliczenie ogólne.

Załącznik nr 11	Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów.